郑州航空港经济综合实验区管理委员会

2019年中小学校建设工作情况通报

2019年，郑州航空港经济综合实验区建设中小学校项目3个,其中新建1所初中、1所小学、1所九年一贯制；拟投入使用项目1个，其中1所小学。截至目前，具体进展情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年建设项目** | | | | |
| 项目名称 | 建设地址 | 办学规模 | 开工时间 | 当前进度 |
| 河东四号安置区初级中学 | 保航三路以南、冀州路以西 | 30 个班 | 10月 | 可研已批复，招标前准备 |
| 河东四号安置区第二小学 | 冀州路以西，保航四路以北 | 24个班 | 10月 | 可研已批复，招标前准备 |
| 凌烟街学校（郑港一街学校） | 凌烟街以东、洞庭湖路以南。 | 45个班 | 4月 | 主体封顶 |
| **2019年拟投入使用项目** | | | | |
| 项目名称 | 建设地址 | 办学规模 | 竣工时间 | 当前进度 |
| 慈航路小学 （郑港五路小学） | 慈航路以北，凌风街以西 | 36个班 | 8月 | 室内外装饰装修 |

敬请监督。

项目联系人：陈建伟 咨询电话：15837166043

杜上升 13838325618

郑州航空港经济综合实验区管理委员会

2019年 6月13日